MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Informe técnico para automatizar y publicar el Dashboard CEM

Propuesta de actualización mediante FTP y publicación en WordPress

El dashboard ya consolida y presenta indicadores agregados del Registro de casos atendidos por los Centros Emergencia Mujer y Familia. Este informe propone formalizar su actualización y publicación para reducir tareas mecánicas, evitar inconsistencias y ofrecer información oportuna desde el portal institucional.

| Proyecto | Dashboard de casos atendidos por los CEM |
| --- | --- |
| Corte verificado | Enero a agosto de 2026 preliminar |
| Fecha del informe | 18 de septiembre de 2026 |
| Professional | Genara Sandra Chagua Canahua |

# Resumen ejecutivo

Se recomienda implementar un proceso controlado de actualización y publicación del Dashboard CEM. El desarrollo actual ya transforma la base SPSS en datos agregados, visualizaciones y seis informes Excel. La principal brecha se encuentra en la operación: la selección del archivo, la ejecución, la revisión y la publicación todavía dependen de acciones manuales.

La solución propuesta requiere un acceso FTP o, preferentemente, SFTP al alojamiento institucional y una página o sección en WordPress donde se integre el dashboard. Con estos recursos se puede publicar el contenido estático sin incorporar una base de datos web ni una API. El resultado esperado es un proceso repetible, verificable y más rápido, con menor riesgo de mostrar un corte desactualizado o cargar archivos incompletos.

## Decisión requerida

Asignar un directorio web y una cuenta SFTP o FTP con permisos limitados para publicar el dashboard.

Crear una página en WordPress y autorizar la inserción del dashboard mediante un bloque HTML o un enlace institucional.

Definir responsables para entregar la base SPSS, ejecutar la actualización, validar los resultados y aprobar la publicación.

Mantener fuera del servidor público la base SPSS y cualquier archivo con registros individuales.

# Situación actual

El proyecto utiliza un archivo SPSS como fuente. Un proceso en Python selecciona las columnas necesarias, corrige etiquetas, aplica reglas de negocio y genera un archivo JavaScript con datos agregados. También crea seis libros Excel para hombres, mujeres, alcohol y drogas, población LGBTI, personas extranjeras y mujeres gestantes. El dashboard consume estos archivos directamente desde el navegador.

El corte verificado de enero a agosto de 2026 contiene 120 168 casos. La suma de hombres y mujeres coincide con el total de la fuente, y los históricos mensuales cubren los ocho meses. La aplicación incluye mapas de 25 departamentos, indicadores, gráficos, detalle departamental y descargas Excel.

| Componente | Estado actual | Implicancia |
| --- | --- | --- |
| Transformación de datos | Implementada en Python | Reduce cálculos manuales y aplica reglas consistentes |
| Dashboard | Implementado como sitio estático | Puede publicarse sin backend ni base de datos web |
| Informes Excel | Seis archivos generados | Cada pestaña ofrece su propia descarga |
| Actualización | Ejecución manual por corte | Depende de una secuencia correcta de tareas |
| Publicación | Pendiente de formalizar | Requiere acceso al alojamiento y una página WordPress |

## Riesgos del proceso manual

Aunque el cálculo central ya está programado, la operación manual conserva puntos de falla. El error puede ocurrir antes, durante o después de ejecutar el script, especialmente cuando cambia el nombre del archivo o el período del corte.

Seleccionar una base anterior o una ruta equivocada.

Actualizar los datos sin cambiar el período visible en el dashboard o en los Excel.

Omitir uno de los archivos generados durante la carga al servidor.

Publicar archivos de distintos cortes en una misma versión.

No detectar diferencias inesperadas en totales, categorías o departamentos.

Sobrescribir la versión publicada sin conservar una copia que permita regresar al corte anterior.

# Solución propuesta

La propuesta conserva la arquitectura actual porque es adecuada para publicación institucional: el navegador recibe únicamente agregados y archivos Excel, mientras la base SPSS permanece en un entorno de trabajo controlado. La mejora se concentra en estandarizar la actualización y establecer un canal seguro de publicación.

Archivo SPSS  →  ETL en Python  →  Validaciones  →  Archivos del dashboard  →  SFTP o FTP  →  WordPress

## Flujo operativo recomendado

Recepcionar el corte SPSS en una carpeta interna con nombre y fecha definidos.

Registrar el archivo como fuente activa y actualizar el período de publicación.

Ejecutar el generador para crear los datos agregados y los seis Excel.

Validar totales, suma por sexo, meses disponibles, departamentos, estructura de archivos y ausencia de datos individuales.

Generar una carpeta de publicación cerrada que contenga HTML, CSS, JavaScript, geodatos, iconos, ECharts y Excel.

Cargar la carpeta a un directorio temporal del servidor mediante SFTP o FTP.

Revisar el dashboard en una URL de prueba y aprobar la publicación.

Promover la carpeta validada a producción y conservar la versión anterior para reversión.

# Ventajas esperadas

| Aspecto | Proceso manual actual | Proceso propuesto |
| --- | --- | --- |
| Consistencia | Cambios repartidos entre varias tareas | Un solo flujo genera datos, período e informes |
| Riesgo humano | Posibilidad de omitir o mezclar archivos | Validaciones y paquete de publicación completo |
| Tiempo de actualización | Revisión repetitiva de cada salida | Ejecución única con controles definidos |
| Trazabilidad | Difícil reconstruir qué se publicó | Registro de fuente, corte, validación y versión |
| Reversión | Sobrescritura directa | Conservación de la versión anterior |
| Privacidad | Riesgo si se carga la fuente incorrecta | Solo se publica información agregada |
| Escalabilidad | Más trabajo al agregar indicadores | El ETL puede incorporar nuevas reglas de forma centralizada |
| Acceso | Archivos distribuidos por separado | Consulta integrada desde el portal institucional |

## Beneficios para la gestión

Publicación más oportuna de los cortes mensuales.

Uso de las mismas reglas en el dashboard y en los reportes descargables.

Menor dependencia de tareas mecánicas y de conocimiento no documentado.

Revisión enfocada en anomalías y resultados, en lugar de rehacer cálculos.

Disponibilidad de una fuente visual única para consulta institucional y pública.

Base técnica preparada para automatizar más etapas cuando se disponga de infraestructura.

# Requerimientos de infraestructura

La solución no necesita un servidor de aplicaciones. Requiere alojamiento de archivos estáticos, acceso controlado para cargar nuevas versiones y una página WordPress desde la cual el usuario pueda visualizar el dashboard.

| Recurso | Requerimiento | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Alojamiento web | Directorio público dedicado, por ejemplo dashboard-cem | Contener todos los recursos del dashboard |
| Acceso de publicación | SFTP recomendado; FTP con TLS como alternativa | Cargar y reemplazar versiones de forma controlada |
| Cuenta técnica | Usuario restringido al directorio del dashboard | Evitar acceso innecesario al resto del portal |
| Capacidad | Mínimo recomendado de 100 MB | Cubrir los archivos actuales y permitir crecimiento y respaldos |
| HTTPS | Certificado válido en el dominio institucional | Evitar contenido mixto y proteger la navegación |
| WordPress | Página y permiso para bloque HTML o integración equivalente | Insertar el dashboard en el portal |
| Respaldo | Conservar al menos la versión publicada anterior | Permitir reversión rápida |
| Ambiente de prueba | URL o subdirectorio no enlazado al público | Validar antes de reemplazar producción |

## Datos que debe entregar el administrador web

Nombre del servidor, puerto y protocolo habilitado.

Usuario de publicación y mecanismo seguro para entregar la contraseña o clave.

Ruta exacta dentro del alojamiento y URL pública asociada.

Confirmación de permisos para crear, reemplazar, renombrar y respaldar archivos.

Política de tamaño, tipos de archivo permitidos y caché del servidor.

Página de WordPress y permisos para insertar el contenido.

Las credenciales no deben almacenarse en el repositorio, en el dashboard, en este informe ni en archivos enviados por correo sin protección. Deben administrarse mediante el mecanismo institucional de secretos o entrega segura.

# Publicación en WordPress

Se recomienda cargar la carpeta del dashboard en el mismo dominio o en un subdominio institucional. WordPress puede mostrarla dentro de una página mediante un bloque HTML con un elemento iframe, siempre que la política de seguridad del portal lo permita. Si el uso de iframe está restringido, la página puede incluir un botón o enlace que abra el dashboard en una ruta institucional.

## Opción integrada

<iframe src="/dashboard-cem/index_v2.html" title="Dashboard CEM" width="100%" height="900" loading="lazy"></iframe>

La altura debe ajustarse durante la prueba para evitar barras de desplazamiento innecesarias. El administrador debe confirmar que WordPress no elimina el iframe y que las cabeceras de seguridad permiten cargar contenido desde la ruta elegida.

## Opción mediante enlace

WordPress presenta una descripción breve y un botón que dirige a la URL del dashboard. Esta opción simplifica la compatibilidad y ofrece más espacio para mapas y gráficos, aunque el usuario sale de la página informativa del portal.

## Archivos que deben publicarse

index_v2.html como página de entrada.

Carpetas css, js, data, assets y lib con su estructura relativa intacta.

Los seis informes Excel generados dentro de pagina/data.

Los geodatos, el motor ECharts local y los iconos requeridos por el dashboard.

No deben publicarse la carpeta data de la raíz del proyecto, archivos SPSS, scripts Python, credenciales, configuraciones locales ni archivos temporales. En este contexto, pagina/data contiene artefactos agregados publicables, mientras que data en la raíz contiene la fuente SPSS sensible.

# Roles y controles

| Rol | Responsabilidad | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Responsable de datos | Entrega el corte SPSS autorizado | Nombre del archivo, fecha y período |
| Responsable técnico | Ejecuta el ETL y prepara la publicación | Registro de ejecución y carpeta generada |
| Validador funcional | Revisa totales, textos, gráficos y descargas | Lista de verificación aprobada |
| Administrador web | Gestiona SFTP o FTP y WordPress | URL de prueba y confirmación de publicación |
| Responsable de aprobación | Autoriza el paso a producción | Conformidad registrada |

## Controles previos a publicación

El total general coincide con la fuente procesada.

La suma de hombres y mujeres coincide con el total o se documenta cualquier excepción.

El período visible coincide con los meses disponibles.

Los seis Excel abren y corresponden a su pestaña.

Los 25 departamentos aparecen en el mapa y no existen categorías sin correspondencia.

Los enlaces, iconos, estilos y gráficos cargan sin errores.

La carpeta de publicación no contiene filas individuales, SPSS, credenciales ni archivos temporales.

La versión anterior está respaldada antes de reemplazar producción.

# Plan de implementación

| Fase | Actividades | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 Preparación | Crear directorio, cuenta restringida, URL de prueba y página WordPress | Infraestructura disponible |
| 2 Configuración | Definir paquete publicable, rutas y procedimiento de respaldo | Proceso repetible |
| 3 Prueba | Cargar agosto, validar dashboard y revisar integración WordPress | Versión aprobada en prueba |
| 4 Publicación | Respaldar versión previa y promover archivos validados | Dashboard institucional disponible |
| 5 Operación | Aplicar el mismo flujo en cada corte y registrar resultados | Actualización periódica controlada |
| 6 Mejora | Automatizar detección del corte, validaciones y despliegue cuando la infraestructura lo permita | Menor intervención manual |

# Riesgos y medidas de control

| Riesgo | Impacto | Control recomendado |
| --- | --- | --- |
| Credenciales expuestas | Acceso no autorizado al servidor | Cuenta restringida y gestión segura de secretos |
| Carga incompleta | Dashboard sin estilos, gráficos o descargas | Publicar un paquete cerrado y verificar rutas |
| Caché de WordPress o servidor | Usuarios ven una versión anterior | Versionar publicación y limpiar caché tras aprobar |
| Iframe bloqueado | El dashboard no aparece en la página | Validar política de seguridad o usar enlace |
| Datos inconsistentes | Indicadores incorrectos | Comparaciones automáticas y aprobación funcional |
| Pérdida de versión anterior | No se puede revertir | Respaldo previo y carpetas versionadas |
| Publicación de fuente sensible | Exposición de registros | Lista blanca de archivos publicables y revisión final |

# Recomendación final

El Dashboard CEM está técnicamente preparado para una publicación institucional basada en archivos estáticos. La prioridad es habilitar un acceso SFTP o FTP restringido, crear el espacio de WordPress y acordar el flujo de validación y aprobación. Esta medida aprovecha el desarrollo existente, no exige incorporar un backend y reduce los errores asociados con actualizaciones manuales dispersas.

Como siguiente mejora, conviene convertir el procedimiento en una ejecución parametrizada que detecte el nuevo corte, actualice el período, valide resultados y prepare automáticamente la carpeta que se enviará al servidor. La publicación debe continuar bajo aprobación humana, con respaldo y posibilidad de reversión.

# Anexo técnico

| Elemento | Implementación actual |
| --- | --- |
| Fuente | Archivo SPSS local no versionado |
| ETL | Python con pandas, pyreadstat y openpyxl |
| Visualización | HTML, CSS, JavaScript y Apache ECharts 5.6.0 |
| Datos publicados | Agregados en casos_data.js |
| Cartografía | Geometría local de 25 departamentos |
| Descargas | Seis libros Excel |
| Backend | No requerido |
| Base de datos web | No requerida |
| Entrada vigente | pagina/index_v2.html |
| Corte vigente | Enero a agosto de 2026 preliminar |